Ryssa Vägsamfällighets förening  
Verksamhetsberättelse 2025
Bakgrund:

Under 2017 blev Ryssa vägsamfällighets förening registrerat hos Lantmäteriet under Ryssa GA:1 och fick tilldelat organisations nummer 717918-0778.   

Lantmäteriet påpekade att styrelsen skall bestå av två ordinarie ledamöter och en suppleant enligt förenings stadgar och förordningar.

 Föreningen gick med i Riksföreningen för enskilda vägar REV enligt beslut tagit under 2017 årsstämma.

1. Vid ordinarie årsmötet 2025 den 18 maj valde stämman :

Jack Gottling, ordförande vald till årsstämman 2027
Frank Lettenström, kassör  vald till årsstämman 2026
Ingemar Sjöberg  som suppleant på ett år ( vald till årsstämman 2026)

Stämman valde Peter Gossas och Sivert Wellert som revisorer på ett år

(vald till årsstämman 2026)

Till valberedning valdes Bahar Faraz som sammankallande och Järker Påhls   på ett år ( vald till årsstämman 2026)

Styrelsen har haft regelbunden kontakt under 2025  för att hålla alla vägar i bra standard.  Likaså med att hålla en dialog med trafikverket som utförde inspektion av vägarna som utfördes den 4 juni 2024 som gav styrelsen fullt godkänt för Borstnäsvägen /Håvånäsvägen samt  Stora Hållvägen.
Trafikverket har omklassat Stora Hållvägen, vilket innebär en minskning av stadsbidraget från 60% till 30% då biltrafiken inte uppfyller de krav i nuvarande klassificering.

2. Följande aktiviteter har utförts under 2025 enligt protokollet från Trafikverket  :

        Stora Hållvägen: 
· Snöröjning upp till avfarten ner till Ebbsäl fäbodar.
·  Informations skyltar uppsatta i vardera riktningarna för begränsad tung trafik 

        under tjällossning.
·  Fyllt i väggrus i vatten gropar -13 maj och 21 augusti 
·  Sex lass av väggrus har lagts ut -13 juni

· Kontroll av vägtrummor och rensning av vägtrumma -20 juni

· Sladdning av vägbanan och krattning av stenar - 29 juni

· Busk röjning – 18 augusti 

· Kontroll och fakturering för virkes transporter samt tunga transporter till 
                    Infarten ner till Äbbel.                               
3.  Borstnäsvägen och Håvånäsvägen :
· Snöröjning har utförts av Vika Vimo.

· Sandning har genomförts vid behov ( 6 gånger)
· Informations skyltar uppsatta för begränsad tung trafik 

        under tjällossning.
 -    Grusning av del av Borstnäsvägen och Håvånäsvägen – 10 juni
· Saltning utförd – 17 juni

· Kontroll av vägtrummor och rensning av vägtrumma -20 juni
· Sladdning har utförts – 29 juni  

· Buskröjning – 6 oktober 
-     Utläggning av väggrus i vatten gropar-13 augusti och 3 november
- 

4.   Åkervägen:
· Snöröjning har utförts
· Sandning har genomförts vid behov ( 6 gånger)

· Informations skyltar uppsatta för begränsad tung trafik 

        under tjällossningen.
· Utläggning av väggrus i vatten gropar- 9 maj och 27 oktober

· Saltning utförd – 17 juni 
5. Kånåängsvägen:
· Kontroll av vägtrummor 
6. Föreningen erhöll som vanligt statsbidrag för 2025 totalt 53,186.41 fördelat på:
A) Stora Hållvägen   17,020.00 kr 
7. Borstnäs/Håvånäs och Åkervägen av  36,166.41 kr 
8.  Ekonomisk årsredovisning:

Se bifogad resultat- och balansräkning upprättad av vår Kassör

och godkänt av våra två revisorer. Styrelsen föreslår att årets överskott

enligt resultaträkningen :

-överskott  40,296.70  kronor  överförs i ny räkning 
-tillgångar 2025-12-31   är totalt  387,765.41 kronor .

9. Styrelsen har upprättat en budget för 2026/27 se bifogat dokument
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